- （一）2021年自治区第七批地方政府债券资金-昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生培养基地及地下公共停车场一期建设项目配套附属工程项目：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年自治区第七批地方政府债券资金-昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生培养基地及地下公共停车场一期建设项目配套附属工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治州卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,此次申请债权针对昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目配套附属工程建设，总体目标是配套附属工程中室内功能性装修工程建设、外管网工程建设、连廊工程建设、集中供气工程建设、高压配电室工程建设、弱电智能化工程建设，用以提升昌吉州中医医院医疗服务能力，改善民众就医环境。 |  |  |  |  |  | 1、已完成配套附属工程中室内功能性装修工程建设7999㎡、外管网工程1项、连廊工程建设657.3㎡、集中供气设备及配套设施1套、高压配电室1间、弱电智能化工程1项。 2.提升昌吉州中医医院医疗服务能力，改善民众就医环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 室内功能性装修工程（㎡） |  |  | ≥7999 |  | 7999 | 4 | 4 |  | 截止2021年12月31日项目已完工，计划于2022年开始使用。 |  |
|  |  |  | 外管网工程（项） |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 连廊工程（㎡） |  |  | ≥657.30 |  | 672 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 集中供气设备及配套设施（套） |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 高压配电室（间） |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 弱电智能化工程（套） |  |  | 1 |  | 90% | 4 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目审批合格率（%） |  |  | 100% |  | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% |  | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 债券使用期限（天） |  |  | ≤90 |  | 90 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | ≥90% |  | 90% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目竣工时间（年月日） |  |  | 2021.12.31 |  | 2021.12.31 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付项目工程款（万元） |  |  | ≤1000.00 |  | 1000.00 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / |  | / | / | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推进项目进度，提升医院医疗服务的能力 |  |  | 提升 |  | 提升 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / |  | / | / | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 内科综合楼和全科医师培养基地及地下公共停车场一期建设项目使用年限（年） |  |  | ≥50 |  | 50 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% |  | 未投入使用 | 10 | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.60分 |  |  |  |

- （二）2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 298.00 | 298.00 |  | 298.00 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 298.00 | 298.00 |  | 298.00 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于公立医院综合改革），资金来源为中央资金支付，用于三级公立医院综合改革，该项目由昌吉州中医医院承担，昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,该项目资金为深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序 ，提升患者、医务人员满意度。 |  |  |  |  |  |  |  | 目前已完成深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序 ，提升患者、医务人员满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 |  |  | ≥29.80% |  | 31.19% |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 管理费用占比上年增加，原因在于一是管理费用中含有公用经费等支出未在业务费和管理费中进行分摊；二是医疗成本增加。以后我院将加强管理力度，严控考核指标。 |  |
|  |  |  | 公立医院资产负债率 |  |  | ≤40.80% |  | 30.44% |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 |  |  | ≥3.30% |  | 5.48% |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 医院信息化建设实现互联网诊疗、互联网医院和远程诊疗等服务（%） |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比对比上年数据增长幅度（%） |  |  | ＞0 |  | 18% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级公立医院出院患者四级手术占比对比上年数据增长幅度（%） |  |  | ＞0 |  | 15% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理费用占公立医院业务支出比例对比上年数据增长幅度（%） |  |  | ＜0 |  | 6% |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院平均住院日（天） |  |  | ≤9.35 |  | 7.80 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限（年） |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 三级公立医院万元收入能耗支出比对比上年数据增长幅度（%） |  |  | ＜0 |  | -15.52% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）（元） |  |  | ≤117.74 |  | 101.75 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 深化医疗体制改革，提升医疗服务质量 |  |  | 提升 |  | 提升 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 深化医疗体制改革，减轻减轻患者负担 |  |  | 减轻 |  | 减轻 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 |  |  | ≥87分 |  | 87.52分 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院住院患者满意度 |  |  | ≥90分 |  | 97.72分 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95分 |  |  |  |

- （三）2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 203.00 | 203.00 |  | 190.00 |  | 10 |  |  | 93.60% |  | 9 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 203.00 | 203.00 |  | 190.00 |  | — |  |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分），资金来源为中央资金支付，该项目由昌吉州中医医院承担，昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院。项目目标1：发挥中医医疗机构在中医治未病服务发展的指导和示范作用；目标2：加强地州级中医医院传染病防治能力建设；目标3：完成2020年延续项目开展中医临床特色技术传承骨干人才3人、西学中骨干人才3人、中医药创新骨干人才培养2人，培养一批热爱中医药事业、中医药理论功底扎实、较好的运用掌握中医临床特色技术服务于人民的中医临床骨干；目标4：完成一批全科医生转岗培训任务。 |  |  |  |  |  |  |  | 目前已完成情况目标1：中医医疗机构中医治未病服务、中医医院传染病防治能力建设项目均为专项设备采购，目前已进入政府采购招标流程；2020年延续项目开展中医临床特色技术传承骨干人才3人、西学中骨干人才3人、中医药创新骨干人才培养2人，目前学员全部外出培训中；全科医生转岗培训有序开展中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 区域治未病中心（个） |  |  | ≥1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  | 全科医生转岗培训未完成原因及改进措施：该项目资金为全科医生1年培训费用，但资金支出执行文件于2021年12月17日下达，2021年12月支出培训费2万元，剩余资金我单位将继续严格执行相关审批程序，计划于2022年12月，项目执行完毕。 |
|  |  |  |  | 地州级中医医院传染病防治能力建设（个） |  |  | ≥1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 中医临床特色技术人才培养（人次） |  |  | ≥1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 西学中骨干人才培养（人次） |  |  | ≥3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药创新骨干人才培养（人次） |  |  | ≥2 |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 全科医生转岗培训（批） |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 建设项目合格率（%） |  |  | ≥100% |  | 100% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 人才培养合格率（%） |  |  | ≥90% |  | 75% |  | 3 |  |  | 2.50 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目周期（年） |  |  | ≥1 |  | 1.25 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 及时完成率（%） |  |  | ≥85% |  | 92.61% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 区域治未病中心成本（万元） |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 地州级中医医院传染病防治能力建设（万元） |  |  | 120.00 |  | 120.00 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 中医临床特色技术人才培养（万元） |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 西学中骨干人才培养（万元） |  |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药创新骨干人才培养（万元） |  |  | 6.00 |  | 6.00 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 全科医生转岗培训（万元） |  |  | 15.00 |  | 2.00 |  | 3 |  |  | 0.40 |  |  |
|  |  |  |  | 成本有效控制性 |  |  | 严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 |  | 严格 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 民众认可度提高 |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 人民群众中医药服务获得感 |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药服务能力 |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度（%） |  |  | ≥90% |  | 92.62% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 参培学员满意度（%） |  |  | ≥80% |  | 80% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.90分 |  |  |

（四）2021年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金（食品安全风险检测和食品安全标准跟踪评价）：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金（食品安全风险检测和食品安全标准跟踪评价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.40 | 0.40 |  | 0.40 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.40 | 0.40 |  | 0.40 |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为国家基本共卫生项目，资金来源为中央资金支付，我院项目为食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价，该项目由我院治未病中心负责，治未病科是以改善人群体质、促进疾病痊愈、防止病后复发为目的,集预防、保健、养生、康复和医疗为一体的中医治未病服务体系。此次项目目标1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目标2：严格加强我院食源性疾病的监管和上报，发现问题及时整改。目标3：要做好食源性疾病方面的宣传工作。 |  |  |  |  |  |  | 目前已完成情况：我院食源性疾病的监管和上报正常进行，食源性疾病方面的宣传工作方面已经做好宣传品的印刷，目前支付手续已经完成，于9月支付完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食源性疾病报告单位数（户） |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 食品安全宣传资料（份） |  |  | 1333 |  |  | 4000 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 食源性疾病监完成率测 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度统计报表上报及时率 |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目使用成本（万元） |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动医疗事业发展，更好的服务患者 |  |  | 推动 |  |  | 推动 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  |  | 健康持续 |  |  | 健康持续 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 群众对疾病预防与控制的满意度 |  |  | ≥90% |  |  | 96% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务人群满意度 |  |  | ≥90% |  |  | 92.62% |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |

（五）2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金（第二批）：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 11.78 | 11.78 |  | 11.78 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 11.78 | 11.78 |  | 11.78 |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强尼康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于培养2020级助理全科医生规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等，目标1：完成7位学员的助理全科医生规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  |  | 此次项目已完成目标1：完成7位学员的助理全科医生2020年-2021年规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 助理全科医生培训人次(人次) |  |  | 7 | 7 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 助理全科医生结业考核通过率（%） |  |  | ≥70% | 0 | 8 |  | 0 |  | 尚未到结业考核时点，于2022年9月进行结业考核。 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 助理全科医生招收完成率（%） |  |  | ≥90% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 助理全科医生培训工作及时率（%） |  |  | ≥90% | 90% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 助理全科医生培训成本（万元/人/年） |  |  | 2.00 | 2.00 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 助理全科医生培训使用资金（万元） |  |  | 11.78 | 11.78 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 参培助理全科医生医疗业务水平 |  |  | 大幅度提高 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进人才与卫生健康事业发展 |  |  | 促进 | 100% | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构、区域分布 |  |  | 优化 | 100% | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 参培学员满意度（%） |  |  | ≥80% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92分 |  |  |  |  |

（六）2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金（第二批）:

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 11.58 | 11.58 |  | 11.58 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 11.58 | 11.58 |  | 11.58 |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强尼康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于培养2019级助理全科医生规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等，此次项目目标1：完成9位学员的助理全科医生规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  |  | 此次项目已完成目标1：完成9位学员的助理全科医生规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 助理全科医生培训人次(人次) |  |  | 9 |  | 9 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 助理全科医生结业考核通过率（%） |  |  | ≥70% |  | 77.77% | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 助理全科医生招收完成率（%） |  |  | ≥90% |  | 100% | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 助理全科医生培训工作及时率（%） |  |  | ≥90% |  | 90% | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 助理全科医生培训成本（万元/人/年） |  |  | 2.00 |  | 2.00 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 助理全科医生培训使用资金（万元） |  |  | 11.58 |  | 11.58 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 参培助理全科医生医疗业务水平 |  |  | 大幅度提高 |  | 大幅度提高 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进人才与卫生健康事业发展 |  |  | 促进 |  | 促进 | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构、区域分布 |  |  | 优化 |  | 优化 | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 参培学员满意度（%） |  |  | ≥80% |  | 98% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

- 核酸检测费用补助：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 核酸检测费用补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉回族自治州中医医院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.95 | 19.95 |  | 19.95 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 19.95 | 19.95 |  | 19.95 |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,该项目资金为补助医院核酸检测费用，缓解医院经济压力，提升医院疾病防控能力、核酸检测能力。 |  |  |  |  |  | 截止2021年12月31日已完成疫情防控物资采购一批、核酸检测物资的采购一批，提升了医院疾病防控能力、核酸检测能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控物资（批） |  |  | 1 | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 核酸检测物资（批） |  |  | 1 | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 疫情防控物资合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 核酸检测物资合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购疫情防控物资及时率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购核酸检测物资及时率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 疫情防控物资成本（万元） |  |  | ≤9.95 | 9.95 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 核酸检测物资成本（万元） |  |  | ≤10.00 | 10.00 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升医院疾病防控能力 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升医院核酸检测能力 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 92.62% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100分 |  |  |  |

- 访惠聚工作队为民办实事项目：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作队为民办实事项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院访惠聚工作项目成立访惠聚工作队，由队员当代表，单位做后盾，一把手总负责。项目紧紧围绕“1+2+5”八项工作任务，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，全面排查解决存在问题，持续抓好中央脱贫攻坚总任务。为民办实事主要为帮助困难群体、慰问困难群众、金秋助学等费用，对照贫困户脱贫“一超过、两不愁、三保障”、贫困村出列“一降、五通、七有”标准，巩固已脱贫83户341人脱贫成果，确保与全疆、全国人民一道同步进入小康社会。 |  |  |  |  |  |  | 为民办实事已完成：为帮助困难群体、慰问困难群众、金秋助学等费用，对照贫困户脱贫“一超过、两不愁、三保障”、贫困村出列“一降、五通、七有”标准，巩固已脱贫83户341人脱贫成果，确保与全疆、全国人民一道同步进入小康社会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 慰问困难群众（次） |  |  | ≥5 | 7 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 栽种榆树苗（棵） |  |  | ≥600 | 600 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金秋助学（人次） |  |  | 7 | 21 | 5 |  |  | 0 |  | 金秋助学事项由医院资金支付完成。 |  |  |
|  |  |  |  | 参观党史教育基地（次） |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 更换党史宣传版面（个） |  |  | 17 | 17 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 帮扶、慰问完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 帮扶、慰问及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目到位资金（万元） |  |  | ≤18.00 | 18.00 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目使用资金（万元） |  |  | ≤18.00 | 18.00 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 关心关爱民生问题，提升村民幸福感 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 减轻困难家庭负担 |  |  | 减轻 | 100% | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95分 |  |  |  |  |

（九）2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13.06 | 13.06 |  | 13.06 |  |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.06 | 13.06 |  | 13.06 |  |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中医药特色康复能力工程提升项目，该项目由我院康复科负责，康复科是我院为康复患者提供检查、诊疗、康复训练等一系列医疗活动的专业科室；万名骨干人才培养（中医临床特色技术人才）、万名骨干人才培养（中医药创新骨干人才）项目由我院医务部负责，医务部主要负责医疗日常管理工作，包括医师队伍管理，组织各级医师业务培训、技能操作和考核管理；万名骨干人才培养（中医药创新骨干人才）项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。该项目主要为提升自治区中医药特色康复能力，满足区域内人民群众的就医需求，发挥中医药在疾病康复中的核心作用。同时开展中医临床特色技术传承骨干人才3人、西学中骨干人才3人、中医药创新骨干人才培养2人，培养一批热爱中医药事业、中医药理论功底扎实、较好的运用掌握中医临床特色技术服务于人民的中医临床骨干。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目目前完成情况：目前康复能力提升项目已经基本完成，已购买中医诊疗设备5台，外出进修1人次，参加线上学习班8人次，举办线上自治区级学习班1次，中医药创新骨干人才培养2人中医临床特色技术传承骨干人才3人、西学中骨干人才3人学员，已完成培训目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 中医康复服务能力建设单位（个） |  |  | ≥1 |  | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中医临床特色技术人才培养（人次） |  |  | ≥3 |  | 3 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西学中骨干人才培养（人次） |  |  | ≥3 |  | 3 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中医药创新骨干人才培养（人次） |  |  | ≥2 |  | 2 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绩效考核（次） |  |  | ≥1 |  | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 建设项目合格率（%） |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训计划完成率（%） |  |  | ≥95% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人才培养合格率（%） |  |  | ≥95% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目实施成本（万） |  |  | 13.06 |  | 13.06 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高 |  |  | 提高 |  | 提高 | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 区域中医药特色康复能力 |  |  | 提高 |  | 提高 | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 人民群众中医药服务获得感 |  |  | 提高 |  | 提高 | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中医药服务能力 |  |  | 提高 |  | 提高 | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  |  | ≥80% |  | 92.62% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训教师及受训学员满意度（%） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |  |

（十）2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生健康人才培养培训方面）：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生健康人才培养培训方面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.00 | 26.00 |  | 13.72 |  |  |  | 10 |  |  | 53% |  |  | 5.30 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.00 | 26.00 |  | 13.72 |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强卫生健康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于培养2020级及2021级助理全科医生规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标1：完成15位学员的助理全科医生规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政局调减额度4万元，目前学员已在培训中，计划于2022年9月完成培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 助理全科医生招收人次（人次） |  |  | 15 |  | 11 |  |  | 8 | 5.87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 助理全科医生结业考核通过率（%） |  |  | ≥70% |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  |  | 未到考核时点，学员于2021年9月开展考核。 |  |  |
|  |  |  |  | 助理全科医生招收完成率（%） |  |  | ≥90% |  | 73% |  |  | 8 | 5.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 助理全科医生培训工作及时率（%） |  |  | ≥90% |  | 100.00% |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 助理全科医生培训成本（万元/人/年） |  |  | 2.00 |  | 1.25 |  |  | 9 | 5.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 助理全科医生培训使用资金（万元） |  |  | 14.00 |  | 8.70 |  |  | 9 | 5.50 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 参培助理全科医生医疗业务水平 |  |  | 大幅度提高 |  | 50% |  |  | 15 | 7.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进人才与卫生健康事业发展 |  |  | 促进 |  | 50% |  |  | 7.50 | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构、区域分布 |  |  | 优化 |  | 50% |  |  | 7.50 | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 参培学员满意度（%） |  |  | ≥80% |  | 96% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 61.11分 |  |  |  |  |

（十一）2021年自治区医疗服务于保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年自治区医疗服务于保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.40 | 8.40 |  | 2.01 |  | 10 |  |  |  | 24% |  |  | 2.40 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.40 | 8.40 |  | 2.01 |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,项目由医院科教科进行管理，项目总体目标为：1、完成自治区适宜技术推广项目，提升基层医疗机构整体素质和服务水平；2、完成自治区卫生健康青年医学科技人才科研项目。 |  |  |  |  |  | 项目资金于2021年8月下达额度，目前该项目正在有序开展进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 适宜技术项目学术会议（次） |  |  | ≥3 | 2 | 5 |  |  | 3.33 |  |  | 项目正在有序进行中，适宜技术推广项目于2022年实施完成，青科项目于2023年实施完成 |  |  |
|  |  |  | 适宜技术项目学术推广单位（家） |  |  | ≥8 | 2 | 5 |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 获得适宜技术项目推广相应项目学分人数（人次） |  |  | ≥100 | 50 | 5 |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训计划完成率 |  |  | 80% | 50% | 5 |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学员培训考核合格率 |  |  | ≥98% | 0% | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 青科项目完成期限（年） |  |  | 2 | 0.5 | 5 |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 适宜技术项目完成期限（年） |  |  | 1 | 0.5 | 5 |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 青科项目成本（万元） |  |  | 6.00 | 1.41 | 7.50 |  |  | 1.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 适宜技术项目成本（万元） |  |  | 2.40 | 0.60 | 7.50 |  |  | 1.88 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高培训学员业务水平 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进医疗学术推广 |  |  | 促进 | 促进 | 15 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 39.37分 |  |  |  |  |

（十二）改建发热门诊新建核酸实验室项目：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改建发热门诊新建核酸实验室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 665.5 | 665.5 |  | 12.79 |  |  | 10 |  |  | 2% |  | 0.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 665.5 | 665.5 |  | 12.79 |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,该项目资金为改建发热门诊新建核酸实验室资金，缓解医院经济压力，改善就医环境，提升医院疾病防控能力、核酸检测能力。 |  |  |  |  |  |  |  | 目前已完成设备采购一批、发热门诊维修，还未进行验收，故款项未支付，该项目计划于2022年完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建面积（㎡） |  |  | ≥2948.3 | 2948.3 |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  | 设备进入安装测试阶段，尚未完成验收，效益尚未完全体现，计划于2022年全部完成项目实施，严控考核指标，规范资金审批及支付。 |  |
|  |  |  |  | 设备采购数量（台） |  |  | ≥257 | 257 |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备采购合格率 |  |  | ≥95% | 尚未验收 |  | 6.25 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修验收合格率 |  |  | ≥95% | 0% |  | 6.25 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  |  | ≥90% | 0% |  | 6.25 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成期限（年） |  |  | 1 | 2个月 |  | 6.25 |  |  | 1.06 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 改建维修成本（万元） |  |  | ≤12.00 | 0.00 |  | 6.25 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 物资采购成本（万元） |  |  | ≤653.50 | 12.79 |  | 6.25 |  |  | 0.12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 改善就医环境，提升医院疾病防控能力 |  |  | 提升 | 50% |  | 15 |  |  | 7.50 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 推动医疗事业发展，更好的服务患者 |  |  | 推动 | 50% |  | 15 |  |  | 7.50 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 92.62% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 38.88分 |  |  |  |

（十三）“补肾通阳法”治疗心肾阳虚型慢性心衰的临床研究：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “补肾通阳法”治疗心肾阳虚型慢性心衰的临床研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.40 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 3.40 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价第五批全国名老中医何复东主任医师的“补 肾通阳法”治疗心肾阳虚型慢性心衰，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床 经验，为慢性心衰提供一种纯中医特色的规范化的治疗方法。拟制定心衰病的中医诊疗规范，发表学术论文3篇，病例收集200例， 举办名老中医学术思想继续教育班1次，编写名老中医学术思想临床经验集 著作Ⅰ部，推进心脏康复中心建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目前已完成学术论文3篇待刊出，著作1部待出版，病例收集105例，项目于2023年实施完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 学术论文（篇） |  |  | 3 |  | 0 |  | 6.25 |  |  | 0 |  | 已完成学术论文3篇待刊出 |  |  |
|  |  |  |  | 名老中医学术思想临床经验集著作（部） |  |  | 1 |  | 0 |  | 6.25 |  |  | 0 |  | 著作1部待出版 |  |  |
|  |  |  |  | 收集病例（例） |  |  | 170 |  | 105 |  | 6.25 |  |  | 3.86 |  | 病例收集中 |  |  |
|  |  |  |  | 名老中医学术思想继续教育班（次） |  |  | 1 |  | 1 |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研究数据收集合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 阶段性研究任务完成率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 咨询费（万元） |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他项目费用（万元） |  |  | 3.10 |  | 3.10 |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 挖掘全国民老中医学术思想及临床经验，促进学术推广 |  |  | 促进 |  | 80% |  | 15 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 改善患者愈后，提高患者生活质量 |  |  | 提高 |  | 80% |  | 15 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  |  | ≥90% |  | 92.62% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 79.11分 |  |  |  |  |

- （十四）2021年自治区科技计划专项资金（第二批）（自然科学基金项目经费）-天香丹通过调控Wnt/β-catenin信号通路防治动脉粥样硬化的基础研究:

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年自治区科技计划专项资金（第二批）（自然科学基金项目经费）-天香丹通过调控Wnt/β-catenin信号通路防治动脉粥样硬化的基础研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 2.10 |  |  |  | 10 |  | 42% |  | 4.20 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 2.10 |  |  |  | — |  | — |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价天香丹通过调控Wnt/β-catenin信号通路防治动脉粥样硬化的基础研究，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床 经验，为动脉粥样硬化患者改善预后，提高患者生活质量。计划2024年7月完成学术论文2篇，参加学术会议1人次。 |  |  |  |  |  |  | 项目资金于2021年8月下达额度，目前该项目正在有序进行，资金计划于2024年7月之前支付完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文（篇） |  |  | 2 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 项目正在进行中，属于长期项目，我院将按规定及时准确使用项目资金，计划于2024年7月项目实施完毕。 |  |
|  |  |  | 学术会议（次） |  |  | 1 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究数据收集合格率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 阶段性研究任务完成率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 咨询费（万元） |  |  | 0.30 |  |  | 0.00 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费（万元） |  |  | 0.50 |  |  | 0.00 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专用材料费（万元） |  |  | 2.50 |  |  | 2.00 | 6 |  |  | 4.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳务费（万元） |  |  | 0.50 |  |  | 0.10 | 6 |  |  | 1.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他项目费用（万元） |  |  | 1.20 |  |  | 0.00 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广 |  |  | 促进 |  |  | 50% | 15 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善患者愈后，提高患者生活质量 |  |  | 提高 |  |  | 50% | 15 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% |  |  | 92.49% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 45.20分 |  |  |  |

- （十五）2021年自治区科技计划专项资金（第一批）-雪莲强筋壮骨方治疗膝关节骨性关节炎前后炎性因子水平变化的临床研究及作用机制探讨:

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年自治区科技计划专项资金（第一批）-雪莲强筋壮骨方治疗膝关节骨性关节炎前后炎性因子水平变化的临床研究及作用机制探讨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 0.56 |  |  | 10 |  |  | 9% |  |  | 0.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 | 6.00 |  | 0.56 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价雪莲强筋壮骨方治疗膝关节骨性关节炎前后炎性因子水平变化的临床研究及作用机制探讨，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床 经验，为膝关节骨性关节炎患者改善预后，提高患者生活质量。计划2024年7月之前完成学术论文2篇，参加学术会议2人次，病例收集50例。 |  |  |  |  |  | 项目资金于2021年6月下达额度，目前该项目正在有序进行，暂时无资金支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文（篇） |  |  | 2 | 0 | 6.25 |  |  | 0 |  |  | 部分指标尚未到监控节点，项目计划于2024年7月实施完成。 |  |  |
|  |  |  | 学术会议（次） |  |  | 2 | 0 | 6.25 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收集病例（例） |  |  | 50 | 20 | 6.25 |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究数据收集合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 阶段性研究任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 咨询费（万元） |  |  | 1.20 | 0.00 | 6.25 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费（万元） |  |  | 0.80 | 0.00 | 6.25 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他项目费用（万元） |  |  | 4.00 | 0.56 | 6.25 |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广 |  |  | 促进 | 20% | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善患者愈后，提高患者生活质量 |  |  | 提高 | 20% | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 92.62% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 32.78分 |  |  |  |  |

- （十六）2021年自治区科技计划专项资金（第一批）-自拟愈合汤对肛瘘术后患者CD3、CD4水平的变化与创面愈合的影响:

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年自治区科技计划专项资金（第一批）-自拟愈合汤对肛瘘术后患者CD3、CD4水平的变化与创面愈合的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.00 | 7.00 |  |  | 0.76 |  | 10 |  | 11% |  | 1.10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 | 7.00 |  |  | 0.76 |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价自拟愈合汤对肛瘘术后患者CD3、CD4水平的变化与创面愈合的影响，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床 经验，为肛周脓肿术后患者改善预后，提高患者生活质量。计划2024年5月之前完成学术论文3篇，参加学术会议2人次，病例收集60例。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金执行期间为2021-2024年，2021年6月下达额度，目前该项目正在有序进行，计划于2024年完成资金支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 学术论文（篇） |  |  | 3 | 0 |  | 6.25 |  | 0 |  | 项目资金执行期间为2021-2024年，2021年6月下达额度，目前该项目正在有序进行，计划于2024年5月项目实施完成。 |  |
|  |  |  |  | 学术会议（次） |  |  | 2 | 0 |  | 6.25 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 收集病例（例） |  |  | 60 | 10 |  | 6.25 |  | 1.04 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研究数据收集合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 阶段性研究任务完成率 |  |  | 100% | 100% |  | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 咨询费（万元） |  |  | 2.20 | 0.40 |  | 6.25 |  | 1.14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 差旅费（万元） |  |  | 1.50 | 0.00 |  | 6.25 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他项目费用（万元） |  |  | 3.30 | 0.36 |  | 6.25 |  | 0.68 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广 |  |  | 促进 | 11% |  | 15 |  | 1.65 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 改善患者愈后，提高患者生活质量 |  |  | 提高 | 11% |  | 15 |  | 1.65 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 92.62% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 29.76分 |  |  |  |

- （十七）2021年自治区科技计划专项资金（第一批）盐酸安罗替尼联合埃克替尼一线治疗表皮生长因子受体突变晚期非小细胞肺癌的临床意义及耐药机制探索性研究:

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年自治区科技计划专项资金（第一批）盐酸安罗替尼联合埃克替尼一线治疗表皮生长因子受体突变晚期非小细胞肺癌的临床意义及耐药机制探索性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.00 | 7.00 |  |  | 0.20 |  | 10 |  | 3% |  | 0.30 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 | 7.00 |  |  | 0.20 |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价盐酸安罗替尼联合埃克替尼一线治疗表皮生长因子受体突变晚期非小细胞肺癌的临床意义及耐药机制探索性研究，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床 经验，为非小细胞肺癌患者改善预后，提高患者生活质量。计划2022年5月之前完成学术论文2篇，参加学术会议2人次，病例收集30例。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金执行期间为2021-2024年，2021年6月下达额度，目前该项目正在有序进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 学术论文（篇） |  |  | 2 | 0 |  | 6.25 |  | 0 |  | 该项目属于跨年项目，项目资金于2021年6月下达，目前项目正在有序开展中，计划于2024年5月完成项目实施计划。 |  |
|  |  |  |  | 学术会议（次） |  |  | 2 | 0 |  | 6.25 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 收集病例（例） |  |  | 30 | 10 |  | 6.25 |  | 2.08 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研究数据收集合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 阶段性研究任务完成率 |  |  | 100% | 100% |  | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 咨询费（万元） |  |  | 0.40 | 0.20 |  | 6.25 |  | 3.13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 差旅费（万元） |  |  | 1.50 | 0.00 |  | 6.25 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他项目费用（万元） |  |  | 5.10 | 0.00 |  | 6.25 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广 |  |  | 促进 | 3% |  | 15 |  | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 改善患者愈后，提高患者生活质量 |  |  | 提高 | 3% |  | 15 |  | 0.45 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 92.62% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 28.91分 |  |  |  |

- （十八）昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目:

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10000.00 | 10000.00 |  | 239.31 |  | 10 |  | 2.39% |  | 2.39 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000.00 | 10000.00 |  | 239.31 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院，总体目标是改善医疗卫生基础条件，提升公共卫生防控救治能力，推动优质医疗子资源扩容和均衡布局，促进中医药传承创新，满足人民群众持续增长的健康需求。具体目标：购置专用设备518台、信息化设备202台、房屋建筑物建设面积12848.94平方米，用以提升公立医院医疗服务能力，改善民众就医环境，提高患者满意度。 |  |  |  |  |  |  | 目前该项目76台医疗设备已完成招标工作，设备正在进行调试安装，信息化设备机房设备已付60%款项，房屋建筑物工程计划于2022年开工实施，计划于2024年昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目完工。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备（台） |  |  | ≥518 |  | 76 | 5 | 0.73 |  | 项目批复于2021年5月28日下达，项目属于跨年性项目，建设期为3年，项目资金于2021年11月下达，按照项目实施方案，截止2021年12月31日，已完成部分医疗设备、信息化设备招投标工作，现处于调试安装阶段，计划于2022年5月完成房屋建筑物招投标工作，并开工建设。后续，我院将严控考核指标，规范经费使用，保证项目按计划实施，早日发挥其效益。 |  |
|  |  |  | 信息化设备（台） |  |  | ≥202 |  | 1 | 5 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑物面积（㎡） |  |  | ≥12848.94 |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |  | 未到时点 | 5 | 2.50 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设完成及时率 |  |  | ≥90% |  | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 各设备采购及时率 |  |  | ≥90% |  | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 2024年 |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专用设备购置成本（万元） |  |  | ≤5765.00 |  | 0.00 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 信息网络及软件购置更新成本（万元） |  |  | ≤3235.00 |  | 239.31 | 5 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | 房屋建筑物建设成本（万元） |  |  | ≤1000.00 |  | 0.00 | 5 | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / |  | / | / | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推进项目进度，提升医院医疗服务的能力 |  |  | 提升 |  | 未到节点 | 7.50 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 逐步优化医疗卫生资源配置 |  |  | 逐步优化 |  | 未到节点 | 7.50 | 0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / |  | / | / | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 |  |  | 得到改善 |  | 未到节点 | 15 | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  | ≥90% |  | 0 | 10 | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 15.76分 |  |  |  |