| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作队为民办实事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.5 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 67% |  |  |  |  |  | 6.7 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.5 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我站（局）负责全州水利工程安全运行、农业水价、农业灌溉定额测定等工作。按照区、州党委访惠聚工作统一安排部署我站（局）访惠聚工作计划完成：1、整治三台社区街道脏乱差问题。2、给居民购买防疫物资。3、帮扶慰问社区贫困户。4、改造三台社区污水井等。5、给居民小区安装门进系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按我站（局）访惠聚工作年初工作计划已按时完成：：1、整治三台社区街道脏乱差问题。2、给居民购买防疫物资。3、帮扶慰问社区贫困户。4、改造三台社区污水井等。5、居民小区门进系统。6、结余资金4万元，将用于居民健身设施建设和购买。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 走访社区居民（≥户） |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 10 |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 慰问贫困户次数（≥户） |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 10 |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 街道整治工程合格率（≥） |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 10 |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 任务完成时间（≤） |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 10 |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制在（≤） |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 8 | 10 |  |  | 10 |  | 部分工程未验收2021年支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 受益人群（≥） |  |  |  |  |  |  | 75% |  |  | 75% | 20 |  |  | 20 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 群众幸福指数提高（≥） |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  | 10% | 10 |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 社区居民满意度（≥） |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 10 |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业灌溉用水定额测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我站（局）负责全州水利工程安全运行、农业水价、农业灌溉定额测定等工作。按照水管总站农业用水灌溉定额测算安排部署：1、完成农业用水灌溉定额报告编制。2、对作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析，3、测算出各个作物不同灌溉类型的灌溉用水定额。为全州农业用水“总量控制、定额管理”工作奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源，加快推进建设节水型社会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成农业用水灌溉定额报告编制，已对定点县市农作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析，并测算出各个作物不同灌溉类型的灌溉用水定额。为全州农业用水“总量控制、定额管理”工作奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源，加快推进建设节水型社会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 灌溉面积（万亩） |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 定额测定准确率（%）（≥） |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 年度指标完成时间（月份） |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 经费使用控制（≦） |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 |  | 年新增节水能力(万立方米) |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指导建议采纳率（%）（≥） |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度(％)（≥） |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 水库安全监测自动化感知系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  | 996.03 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 996.03 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我站（局）负责全州水利工程安全运行、农业水价、农业灌溉定额测定等工作。2020年按照水库安全监测自动化感知系统工作任务，该项目计划完成全州辖区内77座水库（中型14座、小一型44座、小二型19座）水位自动化、浸润线自动化、出库流量自动化视频监测与传输，总投资2157万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据招投标及政府采购相关规定，必须是项目资金全额到位才能进行整体招标，基于我局目前仍有缺口资金的情况，暂不具备项目整体招标条件，导致项目进度滞后，已拨付的996.03万项目资金也沉淀于我局账户上无法使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 水库水位自动化观测、浸润线自动化观测、出库流量自动化观测、视频监控远程监测系统现地改造水库个数（=） |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限（月份） |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目成本控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 实现自动化监测，减少水库管理人员工作量，降低运营成本（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 降低水库安全隐患确保人民人、财物安全（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 水库使用寿命延长（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 资金不到位无法实施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 水利工程供水成本测算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我站（局）负责全州水利工程安全运行、农业水价、农业灌溉定额测定等工作按照自治州水价改革总体安排部署：1、 为进一步掌握7个县（市）每年度水利工程农业供水成本动态。2、强化供水成本测算监管。3、年底形成昌吉州水利工程供水成本成果报告。4、为农业水价综合改革的实施提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2020年底，我站（局）已完成全州供水成本工作，形成测试报告7份，测算覆盖率80%，为全州农业水价综合改革的实施提供科学依据。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 灌溉面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 测算报告 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 测算覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 年度指标完成时间（月份） |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 经费使用控制（≦） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 实现高效节水（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经济效益 |  | 降低水费开支(％) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度(％) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 非税收入成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我站（局）负责全州水利工程安全运行、农业水价、农业灌溉定额测定等工作。按照水利行业继续教育工作安排部署2020年计划完成：1、支付相关管理费用、更新继续教育课件。2、培训人数600人。3、合格率95%。4、培训费收缴率100%.5、学员满意度90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我站（局）根据计划安排，按时完成了各项培训任务：1、更新以前年度继续教育课件。2、培训人数1000多人。3、合格率95%。4、培训费收缴率100%.5、学员满意度90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 培训人数（人）（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 1075 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 培训合格率（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 按时完成培训任务（月前） |  |  |  |  |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 12月份 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 网络维护费用控制在（≤）（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益响指标 |  | 水利技术服务社会水平提升（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 坚持每年培训人数（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 1075 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学员满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 水库运行管理专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州水利管理总站（500管理局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  | 41.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 96% |  |  | 96 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 41.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 我站（局）负责全州水利工程安全运行、农业水价、农业灌溉定额测定等工作。按照水库运行管理专项资金安排部署：1、完成全州86座水库利用手机APP传输水库数据。2、完成视频监控前期设备安装工作。3、完成全州水库安全宣传、培训等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成水库运行管理专项资金安排的各项工作任务：1、完成全州86座水库利用手机APP传输水库数据。2、完成视频监控前期设备安装工作。3、完成全州水库安全宣传、培训等工作。4、结余资金1.8万元系扣付质保金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 利用手机APP传输水库数（≤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 确保研发质量合格率（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时完成开发任务（月份） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 成本控制在（≤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.90 |  |  |  |  | 41.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 节约管理费用（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 手机APP监测利用率（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度（≥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |